ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

......................................

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา         ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้นๆ รวมทั้งเพื่อการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ในคราวการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบล     ท้ายตลาด จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  16 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2566

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕67

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี

www.Thaytalad.org

Thaytalad@outlook.co.th

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด       มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยจะมีทั้งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการอื่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2567 จะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การประสานงาน การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผลการพัฒนาในรอบปีขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ และเป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาฉบับต่อไป

คณะผู้จัดทำ

ตุลาคม 2566

สารบัญ

เรื่อง					                                        		        หน้า

ส่วนที่  1     บทนำ (หลักการทั่วไป ความหมายสำคัญ)								        1.1 บทนำ							       		  1

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน						  2

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						  2

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน						  4

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ					             7

ส่วนที่  2     บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด 01)				   .

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					  12

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต					  12

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	  13

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	             13

และสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ			   13

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 02)

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				              14

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต					    16

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	    28

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                  31

และสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ                           32

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาฯ (ผด02/1)    35

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567

-1-

ส่วนที่  1

1.1 บทนำ

หลักการทั่วไป

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดง ถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            ในแผนการค้าเนินงานไว้อย่างชัดเจน แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้ จ่ายเงินสะสม       เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย     ที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่   มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) และให้ใช้แนว ทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้แทน

ความหมายสำคัญ

๒.๑ “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณนั้น

๒.๒ แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารงบของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒.๓ “แผนการดำเนินงาน" ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม และแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๒.๔ “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ใน การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี โดยในทางปฏิบัติให้เป็นทางนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทําแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

๒.๕ “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

-2-

๒.๖ “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี” หรือ “แผนการ ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

๒.๗ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วนฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนา ท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏใน งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.8 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการ ดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตาม แบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

1.2 วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๓.๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มี                การดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

๓.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้น

๓.๔ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 (๑) และ(๒) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559           ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-3-

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่          ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล        เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด   ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของตำบล

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล        ท้ายตลาด และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาตำบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงาน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่  1  บทนำ  ประกอบด้วย

1.1) บทนำ

1.2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.3) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.5) การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ (ผด 01)

2.2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 02)

2.3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(ผด 02/1)

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการ ขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/           ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมหรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

-4-

ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

1) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๒) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วนฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการ พัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๓) การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ส่วนฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๔) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศ แผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

1) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลา         ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจน มากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม-มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นต้น

2) การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์      กลยุทธ์ หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

3) การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

4) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศแผนการ ดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วนฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

-5-

การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณ               ที่ข้ามปีงบประมาณ

การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการในอีกปีงบประมาณหนึ่งหรือปีงบประมาณถัดไป ให้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีที่มีการดำเนินการจริง และให้หมายเหตุในแบบ   ผด. 01 และแบบ ผด. ๐๒ ในหัวหรือท้ายเอกสารแล้วแต่กรณีว่า “แผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. ... ” ให้ปรับใช้แบบ ผด. และสอดคล้องกับปีงบประมาณจริงที่จะดำเนินการ หรือปรับใช้ตาม ๑๔. การจัดทำแผนการดำเนินงาน กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการ เบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้กันไว้แล้วก่อนประมาณ

แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

หน่วยงานอื่น

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

- ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน 15 วัน                    นับแต่วันที่ประกาศ

ผู้บริหารท้องถิ่น

-6-

1.4 ประโยชน์แผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๔.๑ สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๔.๒ สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๔.๓ ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔.๔ ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหาร ราชการท้องถิ่น

๔.๕ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมใน          เชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๔.๖ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและ งบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้ สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้ สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายและนำไปจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๑.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable) มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแล และจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ฯลฯ

๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๕๓/๑ ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในเขตจังหวัด ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วน ภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กร

-7-

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาค ประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน การจัดทำ

แผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทน ภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้อง กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว

๓. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (๒) การจัดให้ มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ฯลฯ

มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (๒) การสนับสนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น ฯลฯ

๔. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นไป ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕4๒ ได้กำหนดให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ และได้รายงาน ต่อรัฐสภาทราบ เพื่อใช้เป็นแผนในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ 6 ด้าน (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว (5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕37 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ       การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

6. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “หน่วยรับงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า (๑) ส่วนราชการ(๒) รัฐวิสาหกิจ (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กร อัยการ (๔) องค์การมหาชน (๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) หน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด

-8-

มาตรา ๒๙ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่น คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕6๕

มาตรา ๗ การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ต้องเป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อ ความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ (๔) การส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงใจ ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด ฯลฯ

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๓) วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไปตามหลักการตามมาตรา ๗ นโยบาย และระบบที่ ก.น.บ. กำหนด (๓) กำกับดูแลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด และการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค (๔) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดฯลฯ

มาตรา ๑๗ เพื่อให้การบริหารงานในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเกิดการบูรณาการอย่างแท้จริงให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (๒) ประสาน เชื่อมโยง และกำกับให้ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ (๔) กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำคำของบประมาณและบริหารงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

มาตรา ๒๕ เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดประกาศใช้แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแผนพัฒนาจังหวัด    ต่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐบรรดาที่มีสถานที่ ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือที่มีโครงการที่จะดำเนินงานในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของส่วนราชการหรือแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานดังกล่าวแล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจำปีของ หน่วยงานของรัฐในส่วนที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ ดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแผนพัฒนาจังหวัดให้องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการซึ่งมีสถานที่ ตั้งอยู่ในจังหวัดทราบ

มาตรา ๒๘ ให้ ก.บ.จ. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดให้สอดคล้องกับเป้า พัฒนาจังหวัดยี่สิบปีตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๖ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยคำนึงถึงการดำเนินงานและความร่วมมือกับกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ

-9-

รายละเอียดของ โครงการสำคัญและโครงการอื่นที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัด เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่จะต้องใช้ดำเนินการและต้องระบุให้ชัดเจนว่าโครงการหรืองานใดที่จังหวัดประสงค์จะขอตั้งงบประมาณจาก สำนักงบประมาณโดยตรง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.น.บ. กำหนด

เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดส่ง แผนดังกล่าวให้ ก.บ.ก. เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕4๖

มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (5) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง สม่ำเสมอ

9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณด้วย

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง           ส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ     ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม รายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่ งบประมาณ

10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

-10-

11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ๑) ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒) ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๕ และ ๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น

12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นองค์การ บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง “คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และร่างแผนการดำเนินงาน

ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ 2

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ หรือแบบ (ผด. 01)

-12-

ผด 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคม ระบบประปา คูคลอง | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7 | 9.59 | 1,666,500 | 3.64 | กองช่าง |
| รวม |  | 1 | 7 | 9.59 | 1,666,500 | 3.64 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 9 | 100 | 222,000 | 97.80 | สำนักปลัด |
|  |  | แผนงานการศึกษา | 17 | 58.62 | 800,547 | 34.69 | กองการศึกษาฯ |
|  |  | แผนงานการสาธารณสุข | 3 | 75 | 204,000 | 97.15 | สำนักปลัด |
|  |  | แผนงานศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ | 4 | 100 | 170,675 | 99.23 | กองการศึกษาฯ |
|  |  | แผนงานงบกลาง | 5 | 100 | 7,975,206 | 98.46 | สำนักปลัด |
|  |  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 100 | 5,000 | 8.34 | สำนักปลัด |
|  |  | แผนงานการเกษตร | 1 | 100 | 5,000 | 8.34 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 7 | 40 | 75.48 | 9,382,428 | 84.25 |  |

-13-

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย | การบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | แผนงานบริหารทั่วไป | 6 | 66.67 | 141,000 | 46.08 | สำนักปลัด |
|  |  | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 6 | 75 | 165,000 | 40.25 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 2 | 12 | 70.59 | 306,000 | 42.74 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติสิ่งแวดล้อม | ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริหารจัดการขยะในชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 100 | 10,000 | 50 | กองช่าง |
|  |  | แผนงานการเกษตร | 3 | 75 | 25,000 | 83.34 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 2 | 4 | 80 | 35,000 | 70 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดงานประเพณีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมวันสำคัญ งานรัฐพิธีต่างๆ | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 66.67 | 223,000 | 29.54 | กองการศึกษาฯ |
| รวม |  | 1 | 6 | 66.67 | 223,000 | 29.54 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 13 | 69 | 43.95 | 11,612,928 | 19.84 |  |

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมและงบประมาณ

(ผด-02)

-14-

ผด 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน เส้นทางคมนาคม ระบบประปา คูคลอง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังอาคารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) | เพื่อต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังอาคารศูนย์ กศน. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น | 300,000 | ด้านหลังศูนย์ กศน.อบต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัดหลวงท้ายตลาด ม.2 | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัดหลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร | 312,000 | ซอยข้าง วัดหลวง ท้ายตลาด ม.2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก ม.3 ตำบลท้ายตลาด | เพื่อก่อสร้างสะพานเหล็ก บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างนานายลือชัย หีบไสสงค์ ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 16 เมตร | 210,000 | หมู่ที่ 3 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญบริเวณวัดท่าข้าม ม.6 ตำบลท้ายตลาด | เพื่อก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ ขนาดความจุ 15 คิว สูง 15 เมตร | 380,000 | หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

ผด 02

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน เส้นทางคมนาคม ระบบประปา คูคลอง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5. | โครงการปรับปรุงถนน คสล.ต่อจากของเดิมสายวัดตะเคียน-บ้านโรงหนอง (ลบ.ถ.64—007) หมู่ 5 | เพื่อปรับปรุงถนน คสล.ต่อจากของเดิม สายวัดตะเคียน-บ้านโรงหนอง ม.5 ต่อจากของเดิมถึงกลุ่มบ้านนายสุพัณ เสือสุพรรณ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร | 390,000 | ม.5 ตำบล ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 6. | โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กโดยเสริมราวกันตก บริเวณหน้าบ้านนายทองดี บุญแก้ว หมู่ 4 | เพื่อปรับปรุงสะพานเหล็กโดยเสริมราวกันตก บริเวณหน้าบ้านนายทองดี บุญแก้ว | 39,500 | ม.4 ตำบล ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค.66 |
| 7. | โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กโดยเสริมราวกันตก จำนวน 2 จุด หมู่ 7 | เพื่อปรับปรุงสะพานเหล็กโดยการเสริมราวกันตก จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุด 1 หน้าบ้านนายสายน้อย จันทร์อุไร จุด 2 หน้าบ้านนายเสริม แสงแจ่ม | 35,000 | ม.7 ตำบล ท้ายตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค.66 |
|  | รวม |  | 1,666,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลท้ายตลาด | ส่งเสริมและจัดกิจกรรมต่างๆ แก่กลุ่มสตรีตำบล ท้ายตลาด | 20,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ.67 |
| 2. | โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลท้ายตลาด | ส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบล | 30,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค.67 |
| 3. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและการจัดกิจกรรม การจัดอบรมอาชีพระยะสั้นแก่เด็ก เยาวชน ตำบลท้ายตลาด | 20,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย67 |
| 4. | โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น/สัดส่วนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดโครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 2,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 5. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท้ายตลาด | ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท้ายตลาด | 60,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ.67 |

-17-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท้ายตลาด (ศพค.) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน/กิจกรรม | 20,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 7. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว | 20,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ค.67 |
| 8. | โครงการพัฒนาแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบล ท้ายตลาด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายเยาวชน แกนนำเด็ก เยาวชนตำบล ท้ายตลาด | 20,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.67 |
| 9. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| รวม |  |  | 222,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 5,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
|  | รวม |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(3) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | 5,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
|  | รวม |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(4) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯลฯ | 10,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 2. | โครงการซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย | 2,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 3. | โครงการเด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 3,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 4. | โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ศพด.อบต.ท้ายตลาด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 2,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |

-20-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(4) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5. | โครงการประเมินคุณภาพภายใน ศพด. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 2,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย.67 |
| 6. | โครงการผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ศพด. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 2,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 7. | โครงการเยี่ยมบ้านหนูประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 1,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค.67 |
| 8. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 50,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค.67 |
| 9. | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในรถยนต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 1,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 10. | โครงการส่งเสริมและศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 2,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| 11. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | อุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด.จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด.อัตรามื้อละ 21 บาท/คน จำนวน 245 วัน จำนวนเด็ก 30 คน | 264,600 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |

-21-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(3) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 12. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.(รายหัว)จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ใน ศพด.จำนวน 30 คน อัตรา 1,700/คน | 38,370 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 13. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) รายหัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน คชจ.การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ,ค่ากิจกรรพัฒนาผู้เรียน) สำหรับเด็ก ศพด.จำนวน 30 คน | 55,080 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.67 |
| 14. | โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนบ้านสู่โรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 1,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย.67 |
| 15. | โครงการหนูน้อยรักการอ่าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 10,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |

-22-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(3) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 16. | โครงการหนูน้อยออมเงิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ | 2,000 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 17. | ค่าวัสดุ อาหารเสริม (นม) | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด.อบต.ท้ายตลาด จำนวน 30 คน คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน จำนวนเงิน 58,578 บาท -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด จำนวน 110 คน คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 214,786 บาท -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ รร.วัดท่าข้าม จำนวน 40 คน คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 78,104 บาท | 354,497 | ศพด. อบต.ท้ายตลาด รร.วัดหลวงท้ายตลาด รร.วัด ท่าข้าม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
|  | รวม |  | 800,547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผด 02

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(4) แผนงานการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ในตำบลท้ายตลาด พ่นหมอกควัน รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 2. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | - สำหรับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ -สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการฯ | 54,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค.67 |
| 3. | เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับกรรมการหมู่บ้าน งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมู่ละ 20,000 บาท | 140,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| รวม |  |  | 204,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(5) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของ อบต. | จัดการแข่งขันกีฬาตำบล ปีละ 1 ครั้ง | 50,000 | ในเขตพื้นที่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 2. | โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสามัคคีสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 และกิจกรรมหรือโครงการกีฬาอื่นๆ | จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา และอื่นๆ ตามรายละเอียดของโครงการจัดการแข่งขันกีฬา | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 3. | โครงเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ | 2,000 | ในเขตพื้นที่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธ.ค.66 |
| 4. | โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณลานปูนหลังโรงเรียนวัดตะเคียน หมู่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด | 108,675 | บริเวณ่ลานปูนหลังวัดตะเคียน ม.5 | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| รวม |  |  | 170,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(6) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ให้แก่พนักงานจ้างของ อบต.ท้ายตลาด ตามอัตราที่ประกันสังคมกำหนด | 108,500 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 2. | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ | 5,000 | อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ม.ค.67 |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต.ท้ายตลาด จำนวน 12 เดือน | 5,745,600 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 4. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินไว้กับ อบต.ท้ายตลาด จำนวน 12 เดือน | 1,267,200 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |

-26-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(6) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินไว้กับ อบต.ท้ายตลาด จำนวน 12 เดือน | 24,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 6. | เงินสำรองจ่าย เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน | สำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน เช่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 300,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 7. | รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ก.บ.ท. จำนวน 2% | 364,906 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ย.66 |
| 8. | เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนฯ ในระดับท้องถิ่น โดยสมทบไม่น้อยกว่า 40% ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 60,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |

-27-

ผด 02

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(6) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9. | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายตลาด | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายตลาด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 | 100,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ.67 |
| รวม |  |  | 7,975,206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

ผด 02

3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามที่ กกต.กำหนด กรณียุบสภา ครบวาระ แทนตำแหน่งที่วาง และกรณี กกต.มีคำสั่งให้เลือก ตั้งใหม่ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 2. | โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนง.จ้าง คณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามโครงการ | 100,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 3. | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 3,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| 4. | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยสำหรับข้าราชการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ | 3,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค.67 |

-29-

ผด 02

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5. | ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ จดทะเบียนโดเมน และค่าบริการดูแลเว็ปไซต์รายปี สำหรับเว็ปไซต์ของ อบต.ท้ายตลาดเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. | 5,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 6. | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.โคกลำพาน) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.โคกลำพาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) | 20,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี.ค.67 |
| รวม |  |  | 141,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

ผด 02

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | 5,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 2. | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 3. | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ครุ นักเรียน โรงเรียนในตำบล ท้ายตลาด | ค่าใช้จ่ายโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ครู นักเรียน ภายในตำบลท้ายตลาด | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.67 |
| 4. | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนในตำบลท้ายตลาด | ค่าใช้จ่ายโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ครู นักเรียน ภายในตำบลท้ายตลาด | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.67 |
| 5. | โครงการสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด | ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด | 30,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 6. | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.ท้ายตลาด | ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นและผู้สังเกตุการณ์ | 100,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| รวม |  |  | 165,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

ผด 02

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริหารจัดการขยะในชุมชน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการรณรงค์ส่งเสริม การคัดแยกขยะ | เพื่อจัดโครงการและกิจกรรมการคัดแยกขยะ ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และการจัดซื้อถัง อุปกรณ์ต่างๆ ตามกิจกรรมที่ดำเนินการ | 10,000 อบต. | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.67 |
| รวม |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริหารจัดการขยะในชุมชน

(2) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. | 5,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| 2. | โครงการปรับปรุง ฟื้นฟู รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุง ฟื้นฟู รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |

-32-

ผด 02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3. | โครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ย.67 |
| รวม |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: จัดงานประเพณี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมวันสำคัญ งานรัฐพิธีต่างๆ

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ตามโครงการของ อบต. | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค.67 |
| 2. | โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิ.ย.67 |
| 3. | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีฯ | 50,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.ค.67 |

-33-

ผด 02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4. | โครงการงานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ | 25,000 | ในเขตพื้นที่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ส.ค.67 |
| 5. | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ | 100,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เม.ย.67 |
| 6. | อุดหนุนส่วนราชการ | อุดหนุนปกครองจังหวัดลพบุรี โครงการจัดงานวันแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช | 28,000 | จังหวัดลพบุรี | อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ก.พ.67 |
| รวม |  |  | 223,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีครุภัณฑ์

(ผ02/1)

-35-

ผด 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

- ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน

  - กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- แผนงาน : รักษาความสงบภายใน (งบลงทุน)

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (ข้อบัญญัติหน้า 40) | 45,500 | ห้อง อปพร. อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 45,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

ผด 02/1

- ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน

  - กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- แผนงาน : การศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อโต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ท้ายตลาด | โต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก นักเรียน ศพด.อบต.ท้ายตลาด จำนวน 6 ชุด (ข้อบัญญัติหน้า 48) | 33,000 | ศพด. อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อโต๊ะขาว | โต๊ะขาวสำหรับห้องประชุม กิจกรรม จำนวน 5 ตัว (ข้อบัญญัติหน้า 48) | 6,250 | ศพด. อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 39,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

  - กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- แผนงาน : การศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ | เตาอบไมโครเวฟผสมระบบย่าง ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร (ข้อบัญญัติหน้า 49) | 8,000 | ศพด. อบต. ท้ายตลาด | กองการศึกษาฯ อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

ผด 02/1

- ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน

  - กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง (ข้อบัญญัติหน้า 71) | 136,500 | ห้องประชุม อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 136,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

  - กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง | เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย พาวเวอร์แอมป์ ขนาด 1,000 watt มิกซ์เซอร์ ลำโพง ไมค์ลอย สายสัญญาณ ฯลฯ (ข้อบัญญัติหน้า 72-73) | 35,000 | ห้องประชุม อบต. ท้ายตลาด | สำนักปลัด อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

ผด 02/1

- ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

  - กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ติดตั้งเสียงไร้สายในเขตพื้นที่ตำบลท้ายตลาด | ติดตั้งเสียงไร้สายในเขตพื้นที่ตำบลท้ายตลาด ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่ (ข้อบัญญัติหน้า 74) | 500,000 | ในเขตพื้นที่ตำบล ท้ายตลาด | สำนักปลัด อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์กีฬา

  - กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

- แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ติดตั้งเครื่องออก กำลังกาย หมู่ 5 | ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณลานปูนหลัง ร.ร.วัดตะเคียน หมู่ 5 จำนวน 1 ชุด (ข้อบัญญัติหน้า 76) | 108,675 | บริเวณลานปูนวัดตะเคียนหมู่ 5 ตำบล ท้ายตลาด | สำนักปลัด อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 108,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-39-

ผด 02/1

- ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิคส์

  - กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อแสกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ | แสกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ชนิดป้อนเอกสารขนาด A4 (ข้อบัญญัติหน้า 88) | 16,000 | สำนักงาน อบต.ท้ายตลาด | กองช่าง อบต. ท้ายตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |